# COTIZACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE HOSPEDAJES / RESERVAS

Cliente: Katy
Fecha: 18/05/2026
Proveedor: VITXONE SOLUTIONS
Proyecto: Plataforma Web Integral para Agencia de Hospedajes con Reservas, Gestión de Propiedades, Analítica y Pasarela de Pago

## RESUMEN EJECUTIVO

Desarrollo de una solución digital completa para agencia de hospedajes, diseñada para automatizar reservas, administración de propiedades, pagos online, gestión de huéspedes y análisis comercial, mediante una plataforma web moderna con panel administrativo avanzado, base de datos estructurada y arquitectura escalable.

## ALCANCE DEL PROYECTO

### 1. SISTEMA WEB DE HOSPEDAJES

• Página web profesional y responsiva
• Catálogo de propiedades / habitaciones / alojamientos
• Sistema de reservas online con calendario de disponibilidad
• Registro y gestión de huéspedes frecuentes
• Historial de reservas, pagos y estadías
• Integración con pasarela de pagos

### 2. PANEL ADMINISTRADOR

• Dashboard administrativo centralizado
• Gestión de propiedades y disponibilidad
• Control de reservas en tiempo real
• Gestión de clientes / huéspedes
• Administración de pagos
• Reportes operativos
• Configuración de promociones, temporadas o descuentos

### 3. DASHBOARD ANALÍTICO

• Reservas por fecha o temporada
• Ocupación por propiedad
• Clientes frecuentes
• Ingresos por período
• Indicadores de rentabilidad
• Reportes estratégicos para toma de decisiones

## INVERSIÓN ESTIMADA

### Desarrollo Integral del Sistema:

## USD 1,500.00

### Hosting:

## USD 35.00 Mensual

Dominio:

USD 25.00 Anual

## TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

25 a 35 días hábiles

## CONDICIONES DE PAGO

• 30% inicial para planificación, diseño y arquitectura
• 70% contra entrega final

### Atentamente,

Christian Martinez